به نام خدا

راهنمای کاربری AISO — نسخه ۱.۰.۰

سامانه‌های دقیق نوین افرازگستر

پاییز ۱۴۰۵

تاریخچه نسخه

| شماره نسخه | نویسنده | تاریخ | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | امیر موسوی | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ایجاد سند |

فهرست مطالب

۱. معرفی AISO

مفاهیم کلیدی

وضعیت عملیات

۲. ورود به سیستم و حساب‌ها

حساب‌های نمونه

تغییر رمز عبور

زبان و نمایش

۳. دسترسی‌ها و نقش‌ها

جدول دسترسی‌ها

قواعد مهم

۴. سناریوی شروع کار

گام ۱ — مالک فایل را بررسی می‌کند

گام ۲ — مدیر اولویت پروژه‌ها را تنظیم می‌کند

گام ۳ — مدیر کارها را تخصیص می‌دهد

گام ۴ — کاربر اجرایی کار را انجام می‌دهد

گام ۵ — سامانه کارهای بعدی را آزاد می‌کند

گام ۶ — مدیر پیگیری می‌کند

گام ۷ — گزارش و ممیزی

۵. قالب ورودی Excel

دو نوع قالب

برگهٔ Resources (منابع)

برگهٔ BOM (قطعات)

برگهٔ OPC (عملیات)

برگهٔ Predecessors (پیش‌نیازها)

برگهٔ Users (کاربران)

برگهٔ Settings (تنظیمات)

قالب ساده (برگه‌های opc و source)

نمونهٔ کامل: فایل کوچک با سه عملیات

قواعد ورود اطلاعات

خطاهای رایج و معنی آن‌ها

۶. ورود اطلاعات و نتیجه‌ها

دو مرحله: بررسی و ورود

معنی وضعیت نتیجه

به‌روزرسانی با همان شناسه

پروژهٔ جدید

ورود فایل برای هر پروژه

۷. تخصیص وظایف

پیشنهاد الگوریتم

تأیید، رد و تخصیص دستی

روش هوش مصنوعی (LLM)

۸. کارهای من (کاربران اجرایی)

۹. وابستگی‌ها و وضعیت عملیات‌ها

چه وقت یک عملیات آماده می‌شود؟

کارهای مدیر روی عملیات

۱۰. برنامه‌ریزی و اولویت پروژه‌ها

اولویت پروژه‌ها

صفحهٔ برنامه‌ریزی

۱۱. اجبار مدیر (FORCE)

مراحل

وضعیت هر اجبار

۱۲. گزارش‌ها، ممیزی و اعلان‌ها

۱۳. تنظیمات و کنسول مالک

۱۴. پرسش‌های متداول و عیب‌یابی

چرا عملیاتی «آماده» نمی‌شود؟

چرا «پیشنهاد تخصیص» چیزی نمی‌دهد؟

پیشنهاد هوش مصنوعی نیامد و الگوریتم جای آن آمد

صفحه باز نمی‌شود یا به صفحهٔ ورود برمی‌گردید

تاریخ‌ها عجیب به نظر می‌رسند

رمز را فراموش کرده‌ام

۱۵. اتصال به پیام‌رسان بله

اتصال حساب

یادداشت برای مالک سامانه

# ۱. معرفی AISO

AISO یک سامانهٔ تحت وب است که چند پروژه را روی منابع مشترک (دستگاه‌ها و ایستگاه‌های کاری) برنامه‌ریزی می‌کند، کارها را به کاربران اجرایی تخصیص می‌دهد و پیشرفت را دنبال می‌کند. سامانه فقط پیشنهاد می‌دهد؛ هیچ تغییری در برنامه یا تخصیص، بدون تأیید مدیر انجام نمی‌شود.

## مفاهیم کلیدی

| واژه | معنی ساده |
| --- | --- |
| پروژه | مجموعهٔ عملیات یک سفارش یا یک کار. هر پروژه اولویت دارد (۱ = مهم‌ترین) و می‌تواند تاریخ سررسید داشته باشد. |
| عملیات | یک مرحلهٔ کار با مدت زمان به ساعت، یک منبع، و در صورت نیاز یک مجری ثابت. |
| منبع | ماشین یا ایستگاهی که عملیات روی آن انجام می‌شود. ظرفیت منبع یعنی چند عملیات می‌توانند هم‌زمان روی آن باشند. |
| قطعه | مادهٔ مصرفی یا قطعه‌ای که در فرایند به کار می‌رود. تعداد قطعه زمان عملیات را تغییر نمی‌دهد. |
| پیش‌نیاز | وابستگی بین دو عملیات. مشخص می‌کند عملیات بعدی چه وقت می‌تواند شروع شود. |
| آماده | عملیاتی که همهٔ پیش‌نیازهای الزامی‌اش برقرار است و آمادهٔ تخصیص است. |
| پیشنهاد تخصیص | پیشنهاد سامانه برای اینکه کدام عملیات به کدام کاربر داده شود. تا تأیید مدیر، کاری تخصیص نمی‌یابد. |
| اجبار مدیر (FORCE) | تعیین زمان شروع و/یا مجری یک عملیات. سامانه برنامه را دوباره می‌چیند و اگر ممکن نباشد، دلیلش را نشان می‌دهد. |

## وضعیت عملیات

| وضعیت | معنی | چه کسی تغییرش می‌دهد؟ |
| --- | --- | --- |
| آماده نیست | پیش‌نیاز الزامی هنوز برقرار نشده است | سامانه (خودکار) |
| آماده | آمادهٔ تخصیص | سامانه (خودکار) |
| تخصیص‌یافته | به یک کاربر داده شده ولی هنوز شروع نشده | مدیر (با تأیید پیشنهاد) |
| در حال انجام | کاربر کار را شروع کرده است | کاربر |
| مسدود | کاربر مشکلی گزارش کرده؛ مدیر باید رفعش کند | کاربر گزارش می‌دهد، مدیر رفع می‌کند |
| تکمیل‌شده | کاربر کار را تمام کرده است (در صورت تنظیم، تأیید مدیر لازم است) | کاربر |
| لغوشده | مدیر عملیات را لغو کرده است | مدیر |

# ۲. ورود به سیستم و حساب‌ها

برای ورود، نشانی سامانه را در مرورگر باز کنید (برای نمونهٔ محلی: http://localhost:8080)، سپس شناسهٔ کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

## حساب‌های نمونه

| شناسهٔ کاربری | نقش | کارِ اصلی | رمز اولیه |
| --- | --- | --- | --- |
| owner | مالک | مدیریت کامل سامانه: کاربران، تنظیمات، تعلیق، بازنشانی | ChangeMe!123 |
| manager | مدیر | برنامه‌ریزی، پروژه‌ها، تخصیص کار، گزارش‌ها | ChangeMe!123 |
| user1 | کاربر ۱ | انجام کارهای تخصیص‌یافته به خودش | ChangeMe!123 |
| user2 | کاربر ۲ | انجام کارهای تخصیص‌یافته به خودش | ChangeMe!123 |
| user3 | کاربر ۳ | انجام کارهای تخصیص‌یافته به خودش | ChangeMe!123 |

توجه رمز اولیه «ChangeMe!123» است، مگر اینکه پیش از اولین راه‌اندازی، متغیر AISO_SEED_PASSWORD تنظیم شده باشد. بلافاصله پس از ورود، رمز را تغییر دهید.

## تغییر رمز عبور

- روی نام خود در نوار بالا کلیک کنید و «تغییر رمز عبور» را بزنید.

- رمز فعلی و رمز جدید را وارد کنید. رمز جدید حداقل ۸ کاراکتر دارد.

- مالک می‌تواند رمز هر کاربر دیگری را از «کاربران» بازنشانی کند. رمز موقت به کاربر داده می‌شود و توصیه می‌شود کاربر بلافاصله آن را عوض کند.

## زبان و نمایش

- زبان برنامه را با دکمهٔ «EN / فا» در نوار بالا عوض کنید.

- در حالت فارسی تاریخ‌ها شمسی (هجری خورشیدی) و به وقت تهران نمایش داده می‌شوند؛ در حالت انگلیسی تاریخ میلادی است.

- حالت روشن یا تیره را از دکمهٔ نمایش در نوار بالا انتخاب کنید.

# ۳. دسترسی‌ها و نقش‌ها

هر کاربر یکی از چهار نقش را دارد. نقش از پایگاه داده خوانده می‌شود و با تغییر درخواست قابل جعل نیست. مالک و مدیر را «مدیریت» می‌نامیم؛ کاربر ۱ تا ۳ «کاربران اجرایی» هستند.

## جدول دسترسی‌ها

| کار یا قابلیت | مالک | مدیر | کاربر اجرایی |
| --- | --- | --- | --- |
| ورود، تغییر رمز خود، اعلان‌های خودم | ✓ | ✓ | ✓ |
| کارهای من: شروع، ثبت پیشرفت، اتمام، گزارش مسدودی | ✗ | ✗ | ✓ (فقط کار خودش) |
| نظر گذاشتن روی یک عملیات | ✓ | ✓ | فقط روی کار خودش |
| دیدن جزئیات یک عملیات | ✓ | ✓ | فقط کار خودش |
| داشبورد مدیر، برنامه‌ریزی، گزارش‌ها | ✓ | ✓ | ✗ |
| پروژه‌ها و اولویت‌ها: ترتیب، پیش‌نمایش، سررسید، بایگانی | ✓ | ✓ | ✗ |
| تخصیص کار: پیشنهاد، تأیید، رد، تخصیص دستی، روش تخصیص | ✓ | ✓ | ✗ |
| فهرست عملیات؛ رفع انسداد، لغو، تأیید اتمام، لغو تخصیص | ✓ | ✓ | ✗ |
| اجبار مدیر (FORCE): پیش‌نمایش، ثبت، حذف، بازبهینه‌سازی | ✓ | ✓ | ✗ |
| ورود اطلاعات Excel، دریافت قالب و گزارش Excel | ✓ | ✓ | ✗ |
| گزارش ممیزی، گزارش عملکرد کاربران، اعلان‌های ناموفق | ✓ | ✓ | ✗ |
| فهرست کاربران (فقط مشاهده) | ✓ | ✓ | ✗ |
| مشاهدهٔ تنظیمات | ✓ | ✓ | ✗ |
| ایجاد کاربر، ویرایش نقش و وضعیت، بازنشانی رمز دیگران | ✓ | ✗ | ✗ |
| تغییر تنظیمات سامانه: نام، زبان پیام‌ها، سقف کار، تأیید اتمام، پیام‌رسان | ✓ | ✗ | ✗ |
| تعلیق و فعال‌سازی سامانه، بازنشانی کامل، داده نمونه | ✓ | ✗ | ✗ |
| داشبورد مالک | ✓ | ✗ | ✗ |

## قواعد مهم

- مدیر نمی‌تواند کاربر جدید بسازد. حساب‌های مدیر را فقط مالک می‌تواند از طریق فایل ورود اطلاعات اضافه کند.

- حساب مالک با فایل ورود اطلاعات تغییر نمی‌کند و نقش آن قابل کاهش نیست.

- کاربر اجرایی فقط کارهای خودش را می‌بیند. اگر کار دیگری را باز یا تغییر دهد، پیام «این عملیات به شما تخصیص داده نشده است» را می‌بیند.

- کاربر غیرفعال نمی‌تواند وارد شود. کاربری که کار باز دارد را در کنسول مالک نمی‌توان غیرفعال کرد؛ ابتدا کارهایش را دوباره تخصیص دهید یا لغو تخصیص کنید.

هشدار وقتی سامانه تعلیق شده است، فقط مالک می‌تواند داده‌ها را تغییر دهد. دیگران فقط می‌توانند ببینند. تعلیق و فعال‌سازی دوباره در کنسول مالک انجام می‌شود و دلیل آن ثبت می‌شود.

# ۴. سناریوی شروع کار

این سناریو از یک سامانهٔ خالی تا اولین کار تکمیل‌شده را نشان می‌دهد. اگر داده نمونه بارگذاری شده باشد (حساب owner و manager)، می‌توانید از گام ۳ شروع کنید.

## گام ۱ — مالک فایل را بررسی می‌کند

- از «ورود اطلاعات Excel» فایل را انتخاب کنید و دکمهٔ «فقط اعتبارسنجی» را بزنید.

- اگر وضعیت VALID بود، همان فایل را با «اعتبارسنجی و ورود» وارد کنید. اگر REJECTED بود، خطاها را در بخش ۵ پیدا کنید و فایل را اصلاح کنید.

## گام ۲ — مدیر اولویت پروژه‌ها را تنظیم می‌کند

- از «پروژه‌ها و اولویت‌ها» ترتیب را تعیین کنید؛ مهم‌ترین پروژه در بالا باشد.

- قبل از ذخیره، «پیش‌نمایش» را بزنید تا تأثیر ترتیب جدید روی پایان هر پروژه را ببینید.

## گام ۳ — مدیر کارها را تخصیص می‌دهد

- از «تخصیص وظایف» روش «الگوریتم» را انتخاب کنید و «پیشنهاد تخصیص» را بزنید.

- برای هر پیشنهاد دلیل آن را بخوانید و سپس تأیید یا رد کنید.

## گام ۴ — کاربر اجرایی کار را انجام می‌دهد

- کاربر از «وظایف من» کار تخصیص‌یافته را «شروع» می‌کند.

- در صورت نیاز پیشرفت را ثبت می‌کند و در پایان «اتمام» را می‌زند. اگر مشکلی باشد، «گزارش مسدودی» را با دلیل ثبت می‌کند.

## گام ۵ — سامانه کارهای بعدی را آزاد می‌کند

- با اتمام یک کار، پیش‌نیازهای عملیات‌های بعدی برقرار می‌شوند و وضعیتشان «آماده» می‌شود. مدیر برای آن‌ها پیشنهاد تازه می‌گیرد.

## گام ۶ — مدیر پیگیری می‌کند

- داشبورد مدیر، برنامه‌ریزی و گزارش‌ها را دنبال کنید. کار مسدود را باز کنید، علت را بخوانید و با «رفع انسداد» ادامه دهید.

## گام ۷ — گزارش و ممیزی

- گزارش کامل را با «دانلود گزارش Excel» بگیرید (فارسی یا انگلیسی). تاریخچهٔ همهٔ تغییرات در «گزارش ممیزی» است.

# ۵. قالب ورودی Excel

## دو نوع قالب

سامانه دو قالب را می‌پذیرد. قالب اصلی (توصیه‌شده) شش برگه دارد: Resources، BOM، OPC، Predecessors، Users و Settings. قالب ساده فقط دو برگه دارد: opc و source.

نام برگه‌ها و سرستون‌ها به فارسی هم پذیرفته می‌شود (مثلاً «منابع»، «عملیات»، «پیش‌نیازها»). بهترین شروع، دکمهٔ «دانلود قالب» در صفحهٔ ورود اطلاعات است؛ قالب را همان‌جا با نمونهٔ مقدار دریافت می‌کنید.

ترتیب ستون‌ها مهم نیست. حروف بزرگ و کوچک، فاصله، خط‌تیره و زیرخط در نام ستون‌ها نادیده گرفته می‌شود. سرستون‌ها باید در ردیف اول باشند.

## برگهٔ Resources (منابع)

| ستون | سرستون فارسی | الزامی | توضیح و مقادیر مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| Resource_ID | شناسه منبع | بله | شناسهٔ یکتای منبع، مثلاً R-WELD. در کل فایل یکتا باشد. |
| Resource_Name | نام منبع | بله | نام نمایشی منبع. |
| Resource_Type | نوع منبع | خیر | دسته‌بندی آزاد، مثلاً «مرکز کاری». |
| Responsible_User_ID | شناسه کاربر مسئول | خیر | کاربر اجرایی مسئول منبع. سامانه او را در تخصیص ترجیح می‌دهد؛ اجباری نیست. |
| Capacity | ظرفیت | خیر (پیش‌فرض ۱) | عدد صحیح و حداقل ۱: تعداد عملیاتی که هم‌زمان روی این منبع انجام می‌شوند. |
| Status | وضعیت | خیر (پیش‌فرض ACTIVE) | ACTIVE یا INACTIVE (یا فعال / غیرفعال). منبع غیرفعال برای تخصیص به کار نمی‌رود. |
| Description | توضیحات | خیر | یادداشت آزاد. |

## برگهٔ BOM (قطعات)

| ستون | سرستون فارسی | الزامی | توضیح و مقادیر مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| Item_ID | شناسه قطعه | بله | شناسهٔ یکتا، مثلاً ITM-101. پیشنهاد می‌شود با ITM- شروع شود. |
| Item_Name | نام قطعه | بله | نام قطعه. |
| Quantity | تعداد | خیر (پیش‌فرض ۱) | عدد و حداقل صفر. توجه: تعداد زمان عملیات را زیاد نمی‌کند؛ زمان‌ها در برگهٔ OPC وارد می‌شوند. |
| Unit | واحد | خیر | مثلاً عدد یا کیلوگرم. |
| Supply_Type | نوع تأمین | خیر | مثلاً ساخت یا خرید. |
| Related_Operation_ID | شناسه عملیات مرتبط | خیر | اگر پر باشد، باید در برگهٔ OPC تعریف شده باشد. |
| Description | توضیحات | خیر | یادداشت آزاد. |

## برگهٔ OPC (عملیات)

مهم‌ترین برگه. هر ردیف یک عملیات است.

| ستون | سرستون فارسی | الزامی | توضیح و مقادیر مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| Operation_ID | شناسه عملیات | بله | یکتا در همهٔ پروژه‌ها، مثلاً OP-001. |
| Operation_Name | نام عملیات | بله | نام کار. |
| Item_ID | شناسه قطعه | خیر | باید در برگهٔ BOM باشد. |
| Resource_ID | شناسه منبع | بله | باید در برگهٔ Resources تعریف شده باشد. |
| Responsible_User_ID | شناسه کاربر مسئول | خیر | اگر پر باشد، عملیات فقط به همین کاربر داده می‌شود (مجری ثابت). |
| Preparation_Time | زمان آماده‌سازی | خیر (پیش‌فرض ۰) | ساعت، عدد و حداقل صفر. |
| Transport_Time | زمان حمل | خیر (پیش‌فرض ۰) | ساعت، عدد و حداقل صفر. |
| Setup_Time | زمان راه‌اندازی | خیر (پیش‌فرض ۰) | ساعت، عدد و حداقل صفر. |
| Direct_Time | زمان مستقیم | خیر (پیش‌فرض ۰) | ساعت، عدد و حداقل صفر. مدت کل عملیات = جمع چهار زمان بالا. |
| Operation_Status | وضعیت اولیه | خیر | خالی، NOT_READY، READY، COMPLETED یا CANCELLED. فقط برای عملیات تازه. COMPLETED یعنی انجام‌شده و تأییدشده. |
| Description | توضیحات | خیر | یادداشت آزاد. |

نکته همهٔ زمان‌ها به ساعت است. سامانه تقویم کاری، شیفت و تعطیلات ندارد؛ زمان پیوسته حساب می‌شود.

## برگهٔ Predecessors (پیش‌نیازها)

اختیاری است. اگر برگه در فایل نباشد، پیش‌نیازهای موجود تغییر نمی‌کنند. اگر باشد، برای عملیات‌های همین فایل، پیش‌نیازهای قبلی با پیش‌نیازهای این برگه جایگزین می‌شوند.

| ستون | سرستون فارسی | الزامی | توضیح و مقادیر مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| Operation_ID | شناسه عملیات | بله | عملیاتی که باید منتظر بماند. |
| Predecessor_Operation_ID | شناسه عملیات پیش‌نیاز | بله | عملیاتی که باید قبل از آن برقرار شود. |
| Dependency_Type | نوع وابستگی | خیر (پیش‌فرض FINISH_TO_START) | FINISH_TO_START (پایان به شروع): پیش‌نیاز باید تکمیل شود. START_TO_START (شروع به شروع): پیش‌نیاز باید شروع شده باشد. |
| Start_Condition | شرط شروع | خیر | یادداشت متنی برای اطلاع. |
| Is_Mandatory | الزامی | خیر (پیش‌فرض TRUE) | TRUE / FALSE یا بله / خیر. پیش‌نیاز غیرالزامی مانع شروع نمی‌شود. |
| Description | توضیحات | خیر | یادداشت آزاد. |

## برگهٔ Users (کاربران)

اختیاری است. کاربر جدید با رمز موقت ساخته می‌شود و کاربر موجود به‌روز می‌شود.

| ستون | سرستون فارسی | الزامی | توضیح و مقادیر مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| User_ID | شناسه کاربر | بله | حروف انگلیسی، عدد، نقطه، خط‌تیره و زیرخط؛ مثلاً user4. |
| Full_Name | نام کامل | بله | نام نمایشی کاربر. |
| Role | نقش | بله | OWNER، MANAGER، USER_1، USER_2 یا USER_3. مالک هرگز از فایل ساخته نمی‌شود؛ مدیر را فقط مالک می‌تواند وارد کند. |
| Messenger_ID | شناسه پیام‌رسان | خیر | شناسهٔ کاربر در پیام‌رسان خارجی، اگر آن امکان فعال باشد. |
| Active_Status | وضعیت فعال | خیر (پیش‌فرض TRUE) | TRUE / FALSE، ACTIVE / INACTIVE، یا فعال / غیرفعال. |
| Contact_Info | اطلاعات تماس | خیر | یادداشت تماس. |

توجه رمز موقت کاربران جدید فقط یک بار در نتیجهٔ ورود نمایش داده می‌شود. همان لحظه آن را یادداشت کنید و به کاربر بدهید.

## برگهٔ Settings (تنظیمات)

اختیاری است و باید دقیقاً یک ردیف داده داشته باشد. فقط ستون‌های زیر روی تنظیمات سامانه اثر دارند:

| ستون | سرستون فارسی | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Project_ID | شناسه پروژه | شناسهٔ پروژهٔ اصلی سامانه. |
| Project_Name | نام پروژه | نام نمایشی سامانه. |
| Owner_ID | شناسه مالک | باید کاربر موجود باشد. |
| Manager_ID | شناسه مدیر | باید کاربر موجود باشد. |
| Messenger_Platform | پلتفرم پیام‌رسان | معمولاً IN_APP (فقط درون سامانه). |
| Data_Version | نسخهٔ داده | اگر خالی باشد، سامانه شمارهٔ نسخه را یک واحد بالا می‌برد. |

## قالب ساده (برگه‌های opc و source)

اگر فایل شما فقط این دو برگه را دارد، سامانه آن را قالب ساده می‌شناسد. شناسه‌ها خودکار ساخته می‌شوند: عملیات OP-001، منبع RES-001، قطعه ITM-کد.

| برگه | ستون | معنی |
| --- | --- | --- |
| opc | ردیف | شمارهٔ ردیف عملیات؛ از روی آن شناسه ساخته می‌شود و پیش‌نیازها به آن ارجاع می‌دهند. |
| opc | مرحله | نام مرحله (الزامی). نام عملیات از مرحله، نام و مشخصات ساخته می‌شود. |
| opc | نام، مشخصات | توضیح تکمیلی مرحله. |
| opc | کد | کد قطعه؛ شناسهٔ قطعه ITM-کد می‌شود. |
| opc | تعداد | تعداد قطعه؛ روی زمان اثری ندارد. |
| opc | پیش نیازی از ردیف | شمارهٔ ردیف‌های پیش‌نیاز با کاما، مثلاً «۳،۸». صفر یا خالی یعنی بدون پیش‌نیاز. |
| opc | منابع | نام منبع؛ باید در برگهٔ source باشد. |
| opc | زمان مستقیم ساعت | مدت کل عملیات به ساعت. |
| source | نام منابع | نام منبع؛ شناسه‌اش RES-ردیف ساخته می‌شود. |
| source | تعداد منابع همزمان | ظرفیت منبع (عدد صحیح و حداقل ۱). |

## نمونهٔ کامل: فایل کوچک با سه عملیات

هدف: منبع جوش با ظرفیت ۲ و منبع رنگ با ظرفیت ۱. عملیات OP-001 (جوشکاری، ۴ ساعت) روی R-WELD است. OP-002 (رنگ‌کاری، ۲ ساعت) پس از OP-001 و روی R-PAINT است. OP-003 (بازرسی، ۱ ساعت) پس از OP-002 و روی R-PAINT است.

برگهٔ Resources

| Resource_ID | Resource_Name | Capacity | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| R-WELD | جوشکاری | 2 | ACTIVE |
| R-PAINT | رنگ‌کاری | 1 | ACTIVE |

برگهٔ OPC

| Operation_ID | Operation_Name | Resource_ID | Preparation_Time | Transport_Time | Setup_Time | Direct_Time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-001 | جوشکاری بدنه | R-WELD | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 |
| OP-002 | رنگ‌کاری | R-PAINT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OP-003 | بازرسی نهایی | R-PAINT | 0 | 0 | 0 | 1 |

برگهٔ Predecessors

| Operation_ID | Predecessor_Operation_ID | Dependency_Type | Is_Mandatory |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-002 | OP-001 | FINISH_TO_START | TRUE |
| OP-003 | OP-002 | FINISH_TO_START | TRUE |

با این فایل، OP-001 بلافاصله «آماده» می‌شود. OP-002 و OP-003 «آماده نیستند» تا وقتی پیش‌نیازشان تکمیل شود. مدت کل OP-001 برابر ۴ ساعت است (۰ + ۰ + ۰٫۵ + ۳٫۵).

## قواعد ورود اطلاعات

- هر شناسه باید یکتا باشد. اگر تکراری باشد، سامانه ردیف اول آن را هم نشان می‌دهد.

- ارجاع‌ها باید معتبر باشند: منبع، قطعه و پیش‌نیاز باید تعریف شده باشند.

- حلقهٔ وابستگی رد می‌شود. مثلاً اگر A پیش‌نیاز B و B پیش‌نیاز A باشد، سامانه مسیر حلقه را نشان می‌دهد و چیزی را خودکار حذف نمی‌کند.

- هر عملیات فقط به یک پروژه تعلق دارد و وابستگی بین پروژه‌ها مجاز نیست.

- عملیاتی که شروع شده یا تمام شده، منبع و پیش‌نیازهایش در فایل نباید تغییر کند؛ در غیر این صورت خطای «قابل تغییر نیست» می‌گیرید.

- فایل به‌طور کامل بررسی می‌شود. اگر حتی یک خطا باشد، هیچ‌چیز ذخیره نمی‌شود.

## خطاهای رایج و معنی آن‌ها

| پیامی که می‌بینید | یعنی چه؟ | چه کنم؟ |
| --- | --- | --- |
| ستون الزامی «Resource_ID» وجود ندارد | سرستون در برگه نیست یا نامش فرق دارد | سرستون را با نام دقیق بنویسید |
| منبع «R-NOPE» وجود ندارد | شناسهٔ منبع در برگهٔ Resources نیست | منبع را اضافه کنید یا شناسه را اصلاح کنید |
| پیش‌نیاز «GHOST» وجود ندارد | شناسهٔ پیش‌نیاز اشتباه است | شناسه را اصلاح کنید |
| یک عملیات نمی‌تواند پیش‌نیاز خودش باشد | ردیفی که عملیات را به خودش وابسته کرده | ردیف را حذف یا اصلاح کنید |
| حلقهٔ وابستگی: A -> C -> B -> A | زنجیرهٔ پیش‌نیازها دایره ساخته است | یکی از پیوندها را برای فرایند درست اصلاح کنید |
| شناسهٔ «A» تکراری است | دو ردیف با یک شناسه | یکی از آن‌ها را تغییر دهید |
| «X» عدد نیست | در ستون عددی متن نوشته‌اید | فقط عدد بنویسید |
| زمان نمی‌تواند منفی باشد | زمان منفی وارد شده | مقدار صفر یا مثبت بنویسید |
| نوع وابستگی باید «پایان به شروع» یا «شروع به شروع» باشد | مقدار Dependency_Type نامعتبر است | یکی از دو مقدار مجاز را بنویسید |
| وضعیت «X» ناشناس است | Operation_Status نامعتبر است | خالی بگذارید یا یکی از مقادیر مجاز را بنویسید |
| عملیات «A» در وضعیت «در حال انجام» است؛ منبع آن قابل تغییر نیست | عملیات شروع شده و نمی‌شود منبعش را عوض کرد | منبع را برنگردانید؛ عملیات جدید بسازید |
| قالب فایل شناخته نشد | برگه‌ها یا سرستون‌ها با هیچ‌کدام از دو قالب نمی‌خواند | از قالب دانلودی همان صفحه استفاده کنید |
| فایل خالی است | فایل بدون محتوا فرستاده شده | فایل را دوباره بسازید و بفرستید |

# ۶. ورود اطلاعات و نتیجه‌ها

## دو مرحله: بررسی و ورود

- فقط اعتبارسنجی: فایل بررسی می‌شود اما چیزی ذخیره نمی‌شود. اولین کار همیشه همین است.

- اعتبارسنجی و ورود: اگر فایل بی‌خطا باشد، اطلاعات ذخیره می‌شود و شمارش ایجادشده‌ها و به‌روزشده‌ها نمایش داده می‌شود.

## معنی وضعیت نتیجه

| وضعیت | معنی |
| --- | --- |
| REJECTED | خطا دارد؛ هیچ‌چیز تغییر نکرده است. |
| VALID | بررسی بدون خطا؛ هنوز چیزی ذخیره نشده است. |
| PRIORITY_REQUIRED | فایل درست است، ولی پروژهٔ جدیدی به پروژه‌های فعال اضافه می‌شود. باید ترتیب اولویت همه را مشخص کنید؛ سامانه تأثیر ترتیب پیش‌فرض را نشان می‌دهد. |
| APPLIED | ذخیره شد. شمارش ایجادشده و به‌روزشده نمایش داده می‌شود. |

## به‌روزرسانی با همان شناسه

ورود دوبارهٔ یک فایل، شناسه‌های موجود را به‌روز می‌کند و عملیات تکراری نمی‌سازد. عملیاتی که شروع شده وضعیتش حفظ می‌شود.

## پروژهٔ جدید

اگر فایل مربوط به پروژهٔ جدیدی است، نام پروژه و در صورت نیاز سررسید را وارد کنید. اگر پروژه‌های فعال دیگری هم هست، ترتیب اولویت همه را تعیین کنید.

## ورود فایل برای هر پروژه

در فرم ورود می‌توانید پروژهٔ مقصد را انتخاب کنید. اگر سامانه بیش از یک پروژهٔ فعال داشته باشد و مقصد را مشخص نکنید، فایل پذیرفته نمی‌شود.

# ۷. تخصیص وظایف

## پیشنهاد الگوریتم

با دکمهٔ «پیشنهاد تخصیص» سامانه برای هر عملیات «آماده» یک کاربر پیشنهاد می‌دهد. ترتیب کارها این است: اولویت پروژه، بعد زمان شروع در برنامه، بعد زنجیرهٔ کار باقی‌مانده (کار پشت سرِ بیشتر مهم‌تر است)، و بعد مدت کار.

برای انتخاب کاربر، سامانه کاربری را برمی‌گزیند که کمترین حجم کار باز را دارد. کاربر مسئول منبع کمی ترجیح دارد. سقف کار فعال هر کاربر (پیش‌فرض ۳) و ظرفیت هر منبع همیشه رعایت می‌شود.

## تأیید، رد و تخصیص دستی

- هر پیشنهاد دلیلی دارد که در همان ردیف نوشته شده است. آن را بخوانید.

- «تأیید» تخصیص را واقعاً انجام می‌دهد. «رد» پیشنهاد را کنار می‌گذارد و کار آزاد می‌ماند.

- مدیر می‌تواند عملیات را مستقیم به کاربر دیگری بدهد («تخصیص دستی»). اگر عملیات به‌وسیلهٔ اجبار مدیر به کسی سپرده شده باشد، ابتدا همان اجبار را تغییر دهید.

- پیشنهادهای قبلیِ بررسی‌نشده با پیشنهاد جدید «جایگزین شده» می‌شوند.

## روش هوش مصنوعی (LLM)

در تنظیمات می‌توانید روش تخصیص را به «هوش مصنوعی» تغییر دهید. این روش فقط وقتی کار می‌کند که کلید ANTHROPIC_API_KEY و مدل AISO_LLM_MODEL روی سرور تنظیم شده باشد.

اگر تنظیم نباشد یا درخواست خطا بدهد، سامانه به الگوریتم برمی‌گردد و در همان پاسخ صریحاً می‌نویسد چه شده است. پیشنهادهای هوش مصنوعی هم با همان قواعد سخت بررسی می‌شوند؛ هیچ پیشنهادی که قاعده را بشکند پذیرفته نمی‌شود.

# ۸. کارهای من (کاربران اجرایی)

هر کاربر اجرایی فقط کارهای تخصیص‌یافته به خودش را می‌بیند. داشبورد شخصی او کارهای فعال، کارهای انجام‌شده، عملکرد و اعلان‌ها را نشان می‌دهد.

| دکمه | وضعیت لازم | نتیجه |
| --- | --- | --- |
| شروع کار | تخصیص‌یافته | وضعیت «در حال انجام» می‌شود؛ عملیات‌های «شروع به شروع» آزاد می‌شوند. |
| ثبت پیشرفت | در حال انجام | درصد پیشرفت از ۰ تا ۱۰۰ با یادداشت اختیاری. |
| اتمام | در حال انجام | وضعیت «تکمیل‌شده» می‌شود؛ عملیات‌های بعدی آزاد می‌شوند و مدیر اعلان می‌گیرد. |
| گزارش مسدودی | تخصیص‌یافته یا در حال انجام | وضعیت «مسدود» می‌شود، با دلیل. مدیر اعلان می‌گیرد. |
| نظر | روی کار خودتان | یادداشت برای مدیر ثبت می‌شود. |

نکته پیام‌های سامانه را بخوانید؛ آن‌ها دقیقاً می‌گویند چه کاری ممکن نیست. مثلاً «عملیات A در وضعیت «آماده» است، اما باید «در حال انجام» باشد» یعنی باید اول «شروع کار» را بزنید. «اتمام» را پیش از «شروع کار» نمی‌توان زد.

# ۹. وابستگی‌ها و وضعیت عملیات‌ها

## چه وقت یک عملیات آماده می‌شود؟

- عملیاتی که پیش‌نیاز الزامی ندارد، از ابتدا آماده است.

- پیش‌نیاز «پایان به شروع» باید تکمیل شده باشد. اگر در تنظیمات «تأیید اتمام توسط مدیر» روشن باشد، مدیر هم باید تأیید کرده باشد.

- پیش‌نیاز «شروع به شروع» باید شروع شده (در حال انجام) یا تکمیل شده باشد.

- پیش‌نیاز لغوشده برآورده حساب نمی‌شود. در این حالت مدیر باید تصمیم بگیرد.

- با هر تغییری، وضعیت‌ها دوباره محاسبه می‌شوند و وقتی عملیاتی «آماده» شود، به کاربر مسئولش اعلان می‌رسد.

## کارهای مدیر روی عملیات

| عمل | کجا؟ | اثر |
| --- | --- | --- |
| رفع انسداد | عملیات مسدود | به وضعیت قبلی‌اش برمی‌گردد. |
| لغو | هر عملیات باز | با دلیل لغو می‌شود و وابستگان دوباره بررسی می‌شوند. |
| تأیید اتمام | عملیات تکمیل‌شده | تأیید می‌شود؛ اگر تنظیم لازم باشد، وابستگان آزاد می‌شوند. |
| لغو تخصیص | عملیات تخصیص‌یافته | به وضعیت «آماده» برمی‌گردد. |

# ۱۰. برنامه‌ریزی و اولویت پروژه‌ها

## اولویت پروژه‌ها

- اولویت ۱ مهم‌ترین است. سامانه اجازه نمی‌دهد یک پروژهٔ کم‌اولویت، پروژهٔ مهم‌تر را به تأخیر بیندازد.

- کارهای کم‌اولویت‌تر از زمان‌های خالی منابع استفاده می‌کنند. به این ترتیب زمان بیکاری منابع کمتر می‌شود.

- ترتیب جدید را که عوض کردید، پیش از ذخیره «پیش‌نمایش» کنید. تأثیر روی پایان هر پروژه و تأخیرها را می‌بینید.

- سررسید اختیاری است. فقط برای نشان دادن تأخیر به کار می‌آید.

- پروژه‌ای که همهٔ عملیاتش تکمیل یا لغو شده باشد، بایگانی می‌شود و دیگر برنامه‌ریزی نمی‌شود.

## صفحهٔ برنامه‌ریزی

صفحهٔ «برنامه‌ریزی» زمان‌بندی منابع را نشان می‌دهد. در آن بیکاری منابع (زمان بیهوده) و تأخیر هر پروژه دیده می‌شود. با هر تغییر، برنامه دوباره محاسبه می‌شود.

# ۱۱. اجبار مدیر (FORCE)

گاهی باید یک عملیات در زمان مشخصی شروع شود یا به کاربر معینی داده شود، مثلاً به دلیل تعهد به مشتری. این کار را با FORCE انجام می‌دهید.

## مراحل

- در «برنامه‌ریزی» بخش اجبار مدیر را باز کنید. عملیات را انتخاب کنید و زمان شروع (تاریخ شمسی با ساعت به وقت تهران) و/یا مجری را وارد کنید. علت را هم بنویسید.

- «پیش‌نمایش تأثیر» را بزنید. نتیجه، عملیات‌هایی که جابه‌جا می‌شوند، تأخیر پروژه‌ها و زمان بیکاری را نشان می‌دهد. هنوز چیزی ذخیره نشده است.

- اگر تأثیر قابل قبول بود، «ثبت» کنید. اگر ممکن نباشد، سامانه دلیلش را می‌نویسد.

توجه پیام‌های مهم: «... نمی‌تواند در ... شروع شود؛ پیش‌نیازهایش ... زودتر از ... اجازه نمی‌دهند» یعنی پیش‌نیاز زودتر تمام نمی‌شود. «منبع ... در آن زمان در اختیار ... است» یعنی ظرفیت پر است. «زمان شروع اجباری در گذشته است» یعنی زمان را در گذشته گذاشته‌اید.

## وضعیت هر اجبار

| وضعیت | معنی |
| --- | --- |
| HONOURED | اجبار برقرار است و رعایت می‌شود. |
| NOT_HONOURED | اکنون رعایت نمی‌شود؛ علتش کنار اجبار نوشته می‌شود. |
| DONE | عملیات شروع یا تمام شده است و اجبار دیگر اثری ندارد. |

با دکمهٔ «بازسازی برنامه از ابتدا» برنامه از نو چیده می‌شود و برنامهٔ مرجع جدیدی ساخته می‌شود. این کار بعدها کمترین تغییر را در برنامهٔ فعلی نمی‌خواهد.

# ۱۲. گزارش‌ها، ممیزی و اعلان‌ها

- داشبورد مدیر: وضعیت کلی، کارهای آماده، مسدودها، کارهای عقب‌افتاده، مسیر بحرانی، بار منابع و بار کاربران.

- گزارش‌ها: عملکرد هر کاربر شامل کارهای انجام‌شده، به‌موقع بودن و مشکلات گزارش‌شده. دکمهٔ «دانلود گزارش Excel» گزارش کامل را به فارسی یا انگلیسی می‌دهد.

- گزارش ممیزی: همهٔ تغییرات با زمان، عامل و دلیل. این گزارش قابل ویرایش یا حذف نیست.

- اعلان‌ها: آیکون زنگوله در نوار بالا. اعلان‌ها در صندوق درون‌سامانه هم ذخیره می‌شوند.

- داشبورد کاربر اجرایی: کارهای فعال، کارهای انجام‌شده و عملکرد شخصی.

# ۱۳. تنظیمات و کنسول مالک

| تنظیم یا عمل | کجا؟ | معنی |
| --- | --- | --- |
| نام پروژه و نام سامانه | تنظیمات | نام نمایشی سامانه. |
| زبان پیام‌های سامانه | تنظیمات | زبان متن‌هایی که سامانه ذخیره می‌کند (اعلان‌ها، دلیل تخصیص‌ها). |
| سقف کار فعال هر کاربر | تنظیمات | عددی بین ۱ و ۵۰؛ پیش‌فرض ۳. |
| تأیید اتمام توسط مدیر | تنظیمات | اگر روشن باشد، وابستگان فقط بعد از تأیید مدیر آزاد می‌شوند. |
| روش تخصیص | تنظیمات (مدیر و مالک) | الگوریتم یا هوش مصنوعی. |
| کاربران | کنسول مالک | افزودن کاربر، تغییر نقش، فعال و غیرفعال کردن، بازنشانی رمز. |
| تعلیق سامانه | کنسول مالک | وقتی تعلیق است فقط مالک می‌تواند داده را تغییر دهد. دلیل لازم است. |
| بازنشانی کامل داده | کنسول مالک | پاک کردن پروژه‌ها و عملیات‌ها. کاربران و گزارش ممیزی می‌مانند. باید عبارت RESET را تایپ کنید. |
| داده نمونه | کنسول مالک | بارگذاری فایل نمونهٔ سامانه برای آزمایش. |

# ۱۴. پرسش‌های متداول و عیب‌یابی

## چرا عملیاتی «آماده» نمی‌شود؟

پیش‌نیازها را بررسی کنید. در جزئیات عملیات، بخش «در انتظار» فهرست پیش‌نیازهایی را نشان می‌دهد که هنوز برقرار نشده‌اند.

## چرا «پیشنهاد تخصیص» چیزی نمی‌دهد؟

یا عملیات «آماده»ای وجود ندارد، یا ظرفیت منابع پر است، یا همهٔ کاربران به سقف کار رسیده‌اند. پیام خلاصه دلیل را می‌گوید.

## پیشنهاد هوش مصنوعی نیامد و الگوریتم جای آن آمد

کلید یا مدل روی سرور تنظیم نشده یا سرویس خطا داده است. پیام هشدار بالای نتیجه را بخوانید.

## صفحه باز نمی‌شود یا به صفحهٔ ورود برمی‌گردید

مطمئن شوید سامانه روی سرور در حال اجراست و نشانی درست است. اگر دوباره به صفحهٔ ورود رفتید، با حساب خود وارد شوید؛ نشست شما منقضی شده است.

## تاریخ‌ها عجیب به نظر می‌رسند

در حالت فارسی تاریخ‌ها شمسی و به وقت تهران هستند. در حالت انگلیسی تاریخ میلادی و به وقت UTC نمایش داده می‌شوند.

## رمز را فراموش کرده‌ام

مالک سامانه رمز شما را از «کاربران» بازنشانی می‌کند. پس از آن رمز موقتی می‌گیرید و باید بلافاصله آن را عوض کنید.

# ۱۵. اتصال به پیام‌رسان بله

اگر مالک سامانه پیام‌رسان بله را فعال کرده باشد، اعلان‌های مهم (مثل تخصیص کار، آماده شدن عملیات و مسدود شدن کار) علاوه بر صندوق داخل سامانه به بله هم فرستاده می‌شوند. اتصال حساب شما اختیاری است و فقط برای خودتان انجام می‌شود.

## اتصال حساب

- در بله، ربات سامانه را باز کنید و دکمهٔ «Start» را بزنید.

- در سامانه، از منوی کاربر گزینهٔ «اتصال به بله» را انتخاب کنید و «دریافت کد اتصال» را بزنید.

- پیام `/link` و کدی را که نمایش داده شده به ربات بفرستید؛ مثلاً /link ABCD2345. کد ۱۵ دقیقه معتبر است و فقط یک‌بار قابل استفاده است.

- برای قطع اتصال، همان بخش را باز کنید و «قطع اتصال» را بزنید، یا برای ربات پیام /unlink بفرستید.

توجه ربات فقط اعلان می‌فرستد؛ به پیام‌های شما پاسخ کاری (مثل تأیید تخصیص) نمی‌دهد. کارها همیشه در خود سامانه انجام می‌شوند. بله متن پیام‌ها را مانند Markdown پردازش می‌کند. بنابراین نمادهایی مثل * یا _ در متن اعلان ممکن است قالب‌بندی شوند.

## یادداشت برای مالک سامانه

- در تنظیمات، پلتفرم پیام‌رسان را BALE بگذارید.

- توکن ربات را که از @BotFather گرفته‌اید در فایل .env با نام BALE_BOT_TOKEN قرار دهید و سپس دستور php artisan config:clear را اجرا کنید.

- دستور php artisan bale:poll را به‌صورت یک فرایند دائم اجرا کنید (مثلاً با Supervisor). برای اجرای زمان‌بندی‌شده هم می‌توانید از php artisan bale:poll --once استفاده کنید.